## Slide 1
Month 1 After Launch
Timeline · Barriers · Survival Guide
Indie Dev → Startup
4 weeks
Critical window
3 barriers
Indie → Startup
1 goal
First paying tradie
TradieMate · May 2026

## Slide 2
WEEK 1 · DAY 1–7 · LAUNCH DAY REALITY
Không ai dùng app ngay ngày đầu — và đó là bình thường
THỰC TẾ SẼ XẢY RA
Bugs xuất hiện ngay lập tức
Thứ bạn test 100 lần sẽ crash trên điện thoại của tradie đầu tiên
Download nhưng không dùng
50% người download app sẽ không mở lần 2 nếu không được onboard đúng
Bạn sẽ muốn thêm feature ngay
Resist mọi urge để add feature mới — fix bugs và onboard tradies trước
Beta users im lặng = bad signal
Nếu họ không dùng sau 48h, gọi điện hỏi tại sao — đừng đợi feedback tự đến
ACTIONS TỪNG NGÀY
D1
Gọi điện cho từng beta user — 10 cuộc gọi
Xem họ mở app cùng bạn qua điện thoại
D2
Fix mọi bug được report trong 24h
Response time nhanh = trust đầu tiên với tradie
D3
WhatsApp group với 10 beta users
Real-time support — tradies không đọc email
D4
Measure: bao nhiêu người tạo invoice?
Target: 60% tạo invoice trong 48h đầu
D5
Call những ai chưa tạo invoice
Hỏi: 'Bạn bị stuck ở đâu?' — ghi lại chi tiết
D6
Post trong FB Groups: kết quả tuần đầu
Không phải promo — chia sẻ learning thật
D7
Weekly review: giữ / bỏ / fix gì?
1 giờ review, không code — decision time
Week 1 goal: 5 tradies đã tạo invoice thật · Không phải demo, không phải test — invoice thật với khách thật

## Slide 3
WEEK 2 · DAY 8–14 · FIRST REAL SIGNAL
Tuần 2 cho bạn biết: app đang đi đúng hướng hay cần pivot
SIGNAL MATRIX — ĐỌC ĐÚNG DATA
Metric
Good signal
Bad signal
If good → do
If bad → do
Invoice creation rate
>60% trong 48h
<30%
Tiếp tục — core value prop working
Fix onboarding — call từng user
Daily Active Users
>50% dùng >3x/tuần
<20%
Retention tốt — push referral program
Product không sticky — hỏi tại sao
Support messages
<5 bugs/ngày
>15 bugs/ngày
Stable enough — start charging
Stop marketing — fix stability trước
NPS informal
5/10 nói 'yes' khi hỏi
<2/10
Start converting to paid
Fundamental problem — talk to 20 tradies
Week 2 key action: Hỏi thẳng 'Bạn có trả $39/tháng không?' — ngay sau khi họ tạo invoice đầu tiên thành công
Đây là leading indicator quan trọng nhất của tháng đầu. Nếu 0/10 người nói yes → cần re-examine value prop ngay.

## Slide 4
WEEK 3–4 · DAY 15–30 · CONVERT + ITERATE
Thời điểm chuyển từ 'xây dựng' sang 'bán hàng'
CONVERT FREE → PAID
W3 D1
Email/SMS: end of free trial notice
'Jake, trial kết thúc 7 ngày nữa. Lock in $19/tháng Founder price hôm nay.'
W3 D3
1:1 call với mỗi active beta user
Không phải sales call — feedback call. Offer Founder pricing cuối call.
W3 D5
Track: ai active nhất → convert first
Người tạo 5+ invoices là most likely to pay. Focus effort ở đây.
W3 D7
Referral program: launch
'Giới thiệu 1 tradie → 1 tháng free cho cả hai.' Đơn giản là đủ.
W4 D1
Post case study trong FB Group
'Jake M. dùng TradieMate, tiết kiệm 3h/tuần' — real story, real name
W4 D5
Month-end review: 4 metrics
MRR · Churn · Active users · Invoice creation rate
ITERATE — ĐÚNG CÁCH
Build gì: chỉ feature làm tăng invoice rate
Mọi feature request phải trả lời: 'Cái này làm tradie invoice nhanh hơn không?'
Ship cycle: 3 ngày, không phải 2 tuần
Bug fix trong 24h. Small feature trong 3 ngày. Tradie thấy app improve = trust tăng.
Không làm: feature từ 1 tradie duy nhất
Nếu chỉ 1 người request → wait. Nếu 5+ người request cùng thing → priority cao.
Không làm: redesign bất cứ gì tuần 3–4
UI đủ tốt để validate. Redesign tốn 2 tuần mà không tăng revenue.
Month 1 end targets: 1 paying tradie · 10 active users · <8% churn · Invoice rate >60% · NPS >30

## Slide 5
MONTH 1 · FULL TIMELINE OVERVIEW · 30 DAYS
30 ngày quyết định sống còn của TradieMate
Week 1
D1–7
Fix bugs · Onboard 10 tradies · 1:1 support
Week 2
D8–14
Measure signals · Ask 'would you pay?' · Referral soft launch
Week 3
D15–21
Convert free → paid · Founder pricing · Case study
Week 4
D22–30
Month review · Iterate top 1 feature · Plan Month 2
KEY MILESTONES
D1
App live
D3
First bug fixed
D7
5 invoices created
D10
Signal check
D14
Would pay? Yes/No
D18
First paid user
D21
Referral live
D28
Month review
D30
Plan M2
Chart: MRR target ($AUD)
| W1 | W2 | W3 | W4
Target MRR | 0 | 0 | 39 | 117
End of Month 1 = $117 MRR (3 paying tradies)
Không lớn — nhưng đủ để confirm people will pay. Đây là proof-of-concept, không phải scale.

## Slide 6
INDIE DEV → STARTUP · 3 RÀO CẢN LỚN NHẤT
Cái giết chết developer khi cố build startup
01
Builder mindset, không phải founder mindset
Indie dev đo thành công bằng code quality và feature shipped. Founder đo bằng revenue và retention. Đây là context switch khó nhất — bạn sẽ muốn refactor codebase khi thay vào đó cần gọi điện cho 10 tradies.
SIGNS
Dành >70% thời gian code, <30% với user
Biết mọi bug nhưng không biết NPS
"Tôi sẽ launch khi app hoàn hảo hơn"
Rule: mỗi ngày PHẢI có ít nhất 1 conversation với tradie trước khi code. Không exception.
02
Sunk cost fallacy với feature yêu thích
Bạn mất 2 tuần build Nearby Supplies feature. Nếu không ai dùng, bạn sẽ rationalize lý do giữ nó thay vì cut. Attachment với code là death sentence của startup.
SIGNS
Giữ feature vì 'tốn nhiều công build', không phải vì user cần
Pitch feature thay vì pitch solution
Feature set grow, không có gì bị cut
Rule: nếu feature không được >30% users dùng sau 2 tuần → kill it. Không negotiate.
03
Outsourcing arm eat product time
Client project có deadline cứng, payment ngay, và hậu quả rõ ràng nếu trễ. Product work không có deadline nào. Không có wall cứng thì outsourcing luôn thắng — từng tuần một, cho đến khi nhìn lại bạn không ship gì mới trong 2 tháng.
SIGNS
Postpone product sprint vì client urgent
"Tháng sau tôi sẽ focus vào TradieMate"
Product MRR flat dù outsourcing revenue tăng
Rule: Block cứng Thứ 2 + Thứ 3 + Thứ 4 sáng = TradieMate only. Không client meeting, không client code trong 3 buổi sáng đó.

## Slide 7
SURVIVAL TACTICS · INDIE → STARTUP TRANSITION
Những thứ cần thay đổi về cách làm việc
Indie Dev mindset (bỏ)
Startup mindset (adopt)
Impact
✕
Measure bằng features shipped
→
Measure bằng tradie conversations/tuần
Shift focus từ output sang outcome
✕
Launch khi 'ready'
→
Launch khi có 1 person who would pay
Rút ngắn feedback loop từ tháng xuống ngày
✕
Fix mọi bug trước khi show user
→
Show user ngay — bugs là data
Real bug > imagined bug. User tìm bug bạn không thể tìm
✕
Build feature vì thấy cool
→
Build feature vì 5+ users request
Loại bỏ confirmation bias trong product decisions
✕
Solo — không ai biết plan
→
Public accountability — post weekly update
Áp lực bên ngoài giúp beat procrastination
✕
Outsorcing giờ nào cũng được
→
Calendar block cứng cho TradieMate
Protected time = product actually moves forward
Transition không xảy ra tự nhiên — nó cần được chọn có ý thức mỗi sáng khi mở laptop

## Slide 8
Nếu tháng 1 thành công, tháng 2 là gì?
25 paying tradies
Từ 3 lên 25 — referral + Google Ads $200/mo
$975 MRR
25 × $39 — đủ cover infra + một phần lương
Reece pitch
Có case studies thật → tiếp cận Reece Plumbing
Xero integration
Accountant recommend → low CAC channel opens
Churn <5%
Nếu churn cao hơn → tập trung fix retention
Mọi startup đều bắt đầu bằng 1 paying customer. Của TradieMate là plumber đầu tiên ở Brisbane.